# 🛡️ Gap Analysis y Estado del SGSI — NovaRetail SpA

Análisis de brechas bajo ISO/IEC 27001:2022 + NIST CSF 2.0. Última actualización: 17-06-2026 · Equipo Thynk Unlimited.

## 1. Estado de madurez

| Capa | Estado | % |
| --- | --- | --- |
| Operativa (políticas, procedimientos, controles) | Sólida | ~85% |
| Análisis de riesgos (inventario, matriz, SoA, metodología, plan de tratamiento) | Completa (alcance tecnológico) | ~90% |
| Gobierno (alcance, política madre, roles, RACI) | Sólida | ~90% |
| Operación del SGSI (auditoría, revisión dirección, mejora, BCP, objetivos) | Incorporada al repo | ~90% |
| Laboratorio técnico (Zabbix/Wazuh/Ansible) | Planificado, sin montar | 0% |
| Madurez global | En progreso | ~80% |

## 2. Lo que YA está cubierto ✅

- 15 políticas (POL-SGSI-01 a 15) y 18 procedimientos (PROC-SGSI-01 a 18).

- Documentos de gestión: Maestro Documental, Matriz Legal, Matriz de Competencias, Contrato + Anexo.

- Gobernanza y operación (00-gobernanza/): Alcance (4.3), Política General (5.1), Acta CISO/Comité (5.3), Matriz RACI (5.3), Auditoría Interna (9.2), Revisión por la Dirección (9.3), No Conformidades y Acciones Correctivas (10), BCP/DRP (5.29–5.30) y Objetivos de Seguridad medibles (6.2).

- Análisis (04-analisis/): Inventario de Activos (15), Matriz de Riesgos (R-01 a R-17), SoA tecnológico (8.1–8.34), Metodología de riesgos con criterios de aceptación (6.1.2) y Plan de Tratamiento de Riesgos (6.1.3).

- Diagramas BPMN: 18 de procedimientos + 15 mapas de política (con fuente SVG e índice Mermaid); repositorio de evidencias estructurado (7.5/9.1); mapeo ISO actualizado (incluye 8.14/8.29/8.33).

## 3. Lo que FALTA ⚠️ (hoja de ruta)

### ✅ Resueltas en esta versión

| # | Brecha | Cláusula | Documento que la cierra |
| --- | --- | --- | --- |
| G-3 | Plan de Tratamiento de Riesgos | 6.1.3 | ANR-SGSI-02 |
| G-4 | Procedimiento de Auditoría Interna + programa anual | 9.2 | GOB-SGSI-05 |
| G-5 | Procedimiento de Revisión por la Dirección | 9.3 | GOB-SGSI-06 |
| G-6 | No Conformidades y Acciones Correctivas | 10.1, 10.2 | GOB-SGSI-07 |
| G-7 | Plan de Continuidad del Negocio (BCP/DRP) | 5.29, 5.30 | GOB-SGSI-08 |
| G-8 | Repositorio de evidencias estructurado | 7.5, 9.1 | 03-evidencias/README.md + carpetas e índice |
| G-9 | Escala y criterios de aceptación del riesgo | 6.1.2 | ANR-SGSI-01 |
| G-10 | Nombres de archivo .docx normalizados (tildes mal codificadas) | — | 23 archivos renombrados |
| G-11 | Fechas de emisión unificadas | — | Maestro alineado a los .docx (pol/proc 22-04-2026; gobernanza/análisis 17-06-2026) |
| G-12 | Objetivos de seguridad medibles | 6.2 | GOB-SGSI-09 |
| G-13 | Procedimiento de Desarrollo Seguro (SDLC) | 8.25–8.29 | PROC-SGSI-15 |
| G-14 | Procedimientos dedicados de malware, dispositivos y cifrado | 8.7 / 8.1 / 8.24 | PROC-SGSI-16 / 17 / 18 |

### ◻️ Decisión de alcance (no es brecha)

| # | Tema | Cláusula | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| G-1 | SoA cubre solo controles Tecnológicos (8.1–8.34) | 6.1.3.d | Alcance deliberado de esta versión: Organizacionales (5.x), Personas (6.x) y Físicos (7.x) quedan fuera. |

### ⏳ Pendiente (fuera de esta entrega documental)

| # | Brecha | Cláusula | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| G-2 | Laboratorio técnico sin montar (Zabbix/Wazuh/Ansible) | — | Ejecutar plan 05-laboratorio/ (trabajo de máquinas/VMs, fuera de este alcance) |

Cobertura procedimental (revisión política↔procedimiento): las 15 políticas tienen ahora un procedimiento dedicado y vinculado con hipervínculo en ambos sentidos. Se agregaron PROC-SGSI-15 (SDLC), 16 (malware → POL-04), 17 (dispositivos → POL-06) y 18 (cifrado → POL-12).

## 4. Prioridad restante

- G-2 Laboratorio técnico (Zabbix/Wazuh/Ansible) — único pendiente; trabajo de infraestructura/VMs.

- (Opcional, solo si se amplía el alcance) Completar el SoA con las categorías Organizacionales, Personas y Físicas (G-1).

## 5. Trazabilidad con el backlog (Kanban)

| Tarea Kanban | Estado |
| --- | --- |
| T-01 Inventario de activos | ✅ en repo |
| T-02 Gap Analysis | ✅ este documento |
| T-03 Alcance formal | ✅ GOB-SGSI-01 |
| T-04 CISO y Comité | ✅ GOB-SGSI-03 |
| T-05 Política General | ✅ GOB-SGSI-02 |
| T-06 Matriz RACI | ✅ GOB-SGSI-04 |
| T-07 Matriz de riesgos | ✅ en repo |
| T-08 Plan de tratamiento | ✅ ANR-SGSI-02 |
| T-09/T-10 SoA + aprobación | ✅ tecnológico (alcance definido) |
| T-11–T-14 Operación del SGSI (auditoría, revisión, NC, BCP) | ✅ GOB-SGSI-05 a 08 |
| Metodología + criterios de aceptación de riesgo | ✅ ANR-SGSI-01 |
| Objetivos de seguridad medibles | ✅ GOB-SGSI-09 |
| Cobertura procedimental 15/15 (SDLC, malware, dispositivos, cifrado) | ✅ PROC-SGSI-15 a 18 |
| T-15 a T-20 Quick wins y cultura (laboratorio) | ⏳ pendientes (G-2) |